产品需求文档（修复专项）

智能经营诊断 P0/P1 问题修复

以当前已实现版本为基线，面向受控试点和深度经营分析的修复方案

版本：V1.0

状态：产品与研发评审稿

基线：2026年6月18日已实现版本

目标版本：P0受控试点版 / P1经营分析增强版

优先级定义：P0为发布阻断项；P1为试点后增强项

编制日期：2026年6月18日

核心目标 修复诊断专业度下降、指标对标错误、整改方向误判和真实AI未验收等问题，在不破坏现有规则报告与公开静态版的前提下，形成可信、可测、可试点的智能经营诊断能力。

# 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-18 | 评审稿 | 定义P0阻断问题和P1增强问题的具体修复需求、验收标准与排期 |

# 1. 背景与基线结论

当前版本已经实现智能经营诊断页面、规则诊断、证据追溯、诊断快照、AI结构化接口、追问、反馈、整改任务、审计、权限和Docker部署配置。自动化测试、运行态冒烟、证据抽屉、任务草稿、状态流转和机构越权拦截均已通过验证。

发布判断 当前版本适合内部演示和功能验证，但真实AI、诊断专业度、指标对标口径及整改复盘方向尚未达到全面生产发布标准。

## 1.1 问题分级

| 级别 | 定义 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 不修复会导致错误经营结论、错误复盘、权限风险或无法完成真实AI验收 | 全部关闭后方可进入受控试点 |
| P1 | 不阻断试点，但限制分析深度、管理价值或规模化使用 | 试点反馈验证后分批上线 |

## 1.2 本期范围

- P0-01：统一规则诊断内核，恢复原有专业分析深度。

- P0-02：建立指标元数据与对标策略，修复绝对金额错误对标。

- P0-03：修复整改指标方向和复盘口径。

- P0-04：建立真实AI评测、数字校验和发布门槛。

- P0-05：机构编码、身份权限和生产部署验证。

- P0-06：补齐关键接口、权限、会话、任务及审计自动化测试。

- P1-01：多机构智能比较。

- P1-02：多月趋势与异常分类。

- P1-03：分险种、渠道、赔案和费用下钻。

- P1-04：自然语言经营查询与会议摘要。

- P1-05：整改工作台增强与运营指标。

# 2. 产品目标与非目标

## 2.1 目标

- 新诊断页面的专业分析能力不得低于原规则报告。

- 所有指标按业务属性选择正确的对标对象和改善方向。

- 真实AI输出可被自动验证、可回归、可降级、可审计。

- 整改复盘能够正确判断指标改善或恶化。

- 机构权限使用稳定编码，避免名称和Header编码风险。

- P1形成从机构级异常发现到业务驱动下钻的分析链路。

## 2.2 非目标

- 本期不改变原始经营指标计算口径。

- 本期不允许AI自动修改数据、规则或任务状态。

- P0不建设完整工作流平台和消息中心。

- P1不替代精算、理赔、财务等专业系统的明细分析。

# 3. P0需求总览

| 需求编号 | 需求名称 | 业务风险 | 发布要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 统一诊断内核 | 新页面诊断深度低于原报告 | 阻断 |
| P0-02 | 指标元数据与对标策略 | 绝对金额比较误导管理判断 | 阻断 |
| P0-03 | 整改方向与复盘口径 | 改善结果可能被判为恶化 | 阻断 |
| P0-04 | 真实AI评测与可信门禁 | 代码完成但质量未知 | 阻断 |
| P0-05 | 机构编码与生产权限 | 名称编码、别名和越权风险 | 阻断 |
| P0-06 | 关键链路测试补齐 | 回归风险不可控 | 阻断 |

# 4. P0-01 统一规则诊断内核

## 4.1 问题

当前新页面只围绕8项指标构建诊断，风险等级主要按预警数量计算；原规则报告中的多维风险评分、经营模式识别、分层归因、排名考核和短中长期建议没有完整复用。

## 4.2 目标方案

建立唯一的结构化诊断服务 buildDiagnosisModel。原规则引擎负责计算，新页面和原报告均消费同一结构化结果，禁止两套风险评分和建议逻辑并行演进。

| 模块 | 必须输出 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 风险等级 | 分数、等级、触发因子、规则版本 | 原多维风险矩阵 |
| 关键事实 | 当前值、对标值、排名、同比/环比、证据ID | 指标计算与证据层 |
| 经营模式 | 模式名称、触发条件、业务含义 | 原经营模式识别 |
| 归因假设 | 推断、置信度、证据ID、缺失数据 | 规则诊断 |
| 核查清单 | 核查项、优先级、责任专业 | 规则诊断 |
| 管理建议 | 短中长期、动作、责任角色、观察指标 | 规则诊断 |

## 4.3 验收标准

- 同一机构、周期、数据版本和规则版本生成完全一致的诊断对象。

- 新页面至少覆盖原规则报告现有的风险等级、模式识别、三层风险表现、归因、核查和建议。

- 不存在旧页面显示高风险、新页面显示关注的冲突。

- 诊断对象包含schemaVersion、dataVersion和ruleVersion。

- 无预警但存在明显排名或对标异常时，仍能输出关注项。

# 5. P0-02 指标元数据与对标策略

## 5.1 指标元数据模型

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| metricId | 稳定指标编码 | COR_ACTUAL |
| label/unit | 展示名称与单位 | 综合成本率 / % |
| category | ratio / attainment / amount / productivity / count | ratio |
| direction | increase / decrease / target / neutral | decrease |
| benchmarkStrategy | weightedOverall / regional / median / plan / prior / peerGroup / none | weightedOverall |
| trendThreshold | 判断改善、恶化和持平的最小变化 | 0.02 |
| evidencePrecision | 证据和AI引用精度 | 1位百分数 |

## 5.2 默认对标规则

| 指标类型 | 默认对标 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- |
| 赔付率/费用率/COR | 全国或责任区加权值；必要时同险种 | 使用简单平均 |
| 保费/利润达成率 | 计划目标、同期达成、同区域中位数 | 将达成率误当绝对金额 |
| 人均产能/人均利润 | 机构中位数、责任区或同规模组 | 直接使用全国总额 |
| 保费/利润绝对额 | 自身计划、同期、同规模机构组；默认不显示全国总额对标 | 分公司绝对额与全国合计直接比较 |
| 人数/费用金额 | 预算、同期或同规模组 | 仅按数值大小判断好坏 |

## 5.3 页面要求

- 证据抽屉展示“对标对象”和“对标策略”，例如“责任区加权值”或“自身年度计划”。

- 无合法对标对象时显示“暂不提供对标”，不得显示无业务意义的数字。

- 对标差异必须按指标方向生成解释，低赔付率为改善，高保费达成率为改善。

- 所有对标结果由事实层计算，AI只引用结果。

## 5.4 验收标准

- 经营利润等绝对金额不再与全国合计直接对标。

- 区域比率使用保费或已赚保费加权，结果与计算引擎一致。

- 新增指标未配置元数据时禁止进入AI分析，并记录配置缺失日志。

- 至少覆盖现有全部核心指标的方向和对标策略。

# 6. P0-03 整改方向与复盘口径

## 6.1 修复要求

整改任务不得再通过指标名称是否包含“率”推断方向，必须读取指标元数据 direction。

| direction | 含义 | 复盘逻辑 |
| --- | --- | --- |
| increase | 越高越好 | 当前值高于整改前为改善 |
| decrease | 越低越好 | 当前值低于整改前为改善 |
| target | 接近目标值最好 | 比较与目标值的距离是否缩小 |
| neutral | 仅观察 | 只展示变化，不评价改善或恶化 |

## 6.2 复盘输出

- 整改前值、整改后值、变化值和变化比例。

- 目标值、是否达标和距离目标的变化。

- 对标值变化及机构排名变化。

- 明显改善、小幅改善、无明显变化、继续恶化或数据不足。

- 固定提示：指标变化不等于整改措施与结果之间存在确定因果关系。

## 6.3 验收场景

| 场景 | 预期 |
| --- | --- |
| 保费达成率80%升至95% | 判定改善，不得因名称含“率”判为恶化 |
| 赔付率75%降至68% | 判定改善 |
| COR105%降至99% | 判定明显改善 |
| 目标型指标从90偏离至95，目标100 | 判定向目标改善 |
| 后续周期缺少同一指标 | 判定数据不足，不生成结论 |

# 7. P0-04 真实AI评测与可信门禁

## 7.1 评测环境

- 使用脱敏诊断快照，覆盖高赔付、高费用、规模不足、人效不足、单月数据、分母为零、单位不一致等不少于30个案例。

- 每个案例包含输入数据、允许结论、禁止结论、必须引用证据和预期建议方向。

- 固定模型、提示词版本、Schema版本和温度参数，保证可重复评测。

## 7.2 可信门禁

| 指标 | P0发布标准 | 阻断条件 |
| --- | --- | --- |
| 数字引用准确率 | ≥99% | 任何关键金额、比例或排名与证据不一致 |
| 无依据结论率 | ≤2% | 推断无证据或缺少数据不足声明 |
| Schema成功率 | ≥98% | 结构错误重试后仍失败 |
| 关键禁区违规 | 0 | 编造同比、行业标准、确定性归因 |
| 首字响应 | P95≤5秒 | P95超过8秒 |
| 完整响应 | P95≤30秒 | 大面积超时或无法取消 |
| 降级成功率 | 100% | AI失败影响基础诊断 |

## 7.3 产品处理

- AI输出必须先通过Schema、证据ID和数字校验，再展示给用户。

- 校验失败自动重试一次；仍失败时显示基础诊断并记录失败原因。

- 提示词和模型版本进入审计日志，支持按版本比较评测结果。

- AI按钮展示服务状态；关闭、限流、超时和安全拦截使用不同文案。

# 8. P0-05 机构编码、权限与生产部署

## 8.1 机构权限模型

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| orgId | 稳定机构编码，不使用中文名称作为权限主键 |
| orgName | 展示名称，可调整但不影响权限 |
| orgType | hq / region / branch |
| parentOrgId | 支持总公司、责任区、分公司树形范围 |
| allowedOrgIds | 由身份网关或服务端会话注入 |

## 8.2 安全要求

- 生产环境只接受可信身份网关注入的标准ASCII Header或服务端Token。

- 浏览器localStorage中的用户、角色和机构信息仅可用于开发演示，不得作为生产身份依据。

- 服务端按orgId校验诊断、证据、会话、反馈、任务和复盘全部对象。

- 管理员审计接口保持单独权限，记录查询人和查询条件。

- PostgreSQL和Docker环境必须完成真实启动、迁移、重启和数据持久化验证。

## 8.3 验收标准

- 分公司用户不能通过修改请求参数访问其他机构数据。

- 机构改名后历史诊断、任务和审计仍可正确关联。

- 生产环境未配置proxy或token鉴权时拒绝启动。

- 应用重启后诊断、任务、反馈和审计数据不丢失。

# 9. P0-06 测试与发布保障

| 测试域 | 必须覆盖 |
| --- | --- |
| 规则诊断 | 新旧诊断一致性、模式识别、无预警异常、缺失数据 |
| 指标元数据 | 全部核心指标方向、对标策略、未配置指标拦截 |
| AI | 成功、Schema错误、数字错误、超时、限流、取消、降级 |
| 会话 | 同机构连续追问、切换机构隔离、历史上限、取消保存 |
| 权限 | 五类角色、跨机构访问、审计接口、伪造Header |
| 整改 | 创建、确认、执行、完成、关闭、非法跳转、逾期 |
| 复盘 | 四类方向、目标达成、无数据、跨机构/错误周期 |
| 部署 | SQLite开发、PostgreSQL生产、容器重启、静态公开版 |

P0完成定义 全部P0验收用例通过；无Critical/High缺陷；真实AI评测达到门禁；生产鉴权和PostgreSQL部署完成验证；公开静态版仍保持AI关闭和数据不外传。

# 10. P1需求总览

| 需求编号 | 名称 | 核心价值 |
| --- | --- | --- |
| P1-01 | 多机构智能比较 | 从单机构诊断升级为差异化管理 |
| P1-02 | 多月趋势与异常分类 | 区分短期波动和方向性变化 |
| P1-03 | 业务驱动下钻 | 从结果指标定位险种、渠道、赔案和费用驱动 |
| P1-04 | 自然语言查询与会议摘要 | 降低管理人员分析和汇报成本 |
| P1-05 | 整改工作台增强 | 形成可运营、可统计的改善闭环 |

# 11. P1-01 多机构智能比较

## 11.1 功能

- 支持选择2至5家分公司，默认同责任区或同规模组。

- 比较经营风险、核心指标、经营模式、趋势和整改状态。

- 输出共性问题、差异问题、标杆机构和差异化建议。

- 比较必须使用同周期、同口径和同一计划版本数据。

## 11.2 交互

诊断工具栏增加“机构比较”。用户选择机构后展示比较矩阵和AI摘要；可从比较结果跳转到单机构证据和整改任务。

## 11.3 验收

- 绝对金额按同规模组或自身计划比较，不以全国合计直接排序。

- 比较周期或口径不一致时阻止生成并说明原因。

- 所有AI比较结论可追溯到机构和指标证据。

# 12. P1-02 多月趋势与异常分类

| 状态 | 判定要求 |
| --- | --- |
| 持续改善 | 至少3个连续有效周期，按指标方向连续改善且超过阈值 |
| 持续恶化 | 至少3个连续有效周期，按指标方向连续恶化且超过阈值 |
| 高位波动 | 围绕风险阈值以上波动 |
| 低位波动 | 处于健康区间但月度波动明显 |
| 单月异常 | 当前月显著偏离前期区间，前期相对稳定 |
| 数据不足 | 不足3个有效周期或口径不一致 |

- 趋势阈值由指标元数据配置，不使用统一固定阈值。

- 趋势证据展示各月数值、变化和口径版本。

- AI不得基于单月数据使用“持续”“趋势性”等表述。

# 13. P1-03 分险种、渠道、赔案和费用下钻

## 13.1 数据主题

| 主题 | 最低数据字段 | 典型问题 |
| --- | --- | --- |
| 险种 | 险种、保费、已赚保费、赔付、费用、COR | 亏损由哪些险种驱动 |
| 渠道 | 渠道、保费、新单、续保、费用、赔付 | 增长是否来自低质量渠道 |
| 赔案 | 赔案号、险种、金额、出险/结案时间、大案标识 | 高赔付是否由大案或频度驱动 |
| 费用 | 费用科目、预算、实际、固定/变动属性 | 费用偏差来自哪些科目 |
| 人员 | 组织、岗位、前后台、人数、人力成本、产出 | 人效问题来自结构还是产出 |

## 13.2 下钻路径

机构异常 → 指标异常 → 业务主题 → 驱动项排序 → 明细核查清单 → 改善建议。

## 13.3 约束

- 下钻数据必须标记来源系统、更新时间和口径。

- 缺少业务明细时只输出核查建议，不输出确定性根因。

- 涉及赔案和人员明细时按权限脱敏展示。

# 14. P1-04 自然语言查询与会议摘要

## 14.1 查询能力

- 支持“本月高风险机构有哪些”“第三责任区费用率最高的三家机构”等受控查询。

- 查询先解析为结构化意图和指标编码，再由数据层执行，模型不得直接计算。

- 返回结果包含筛选条件、口径、周期和证据链接。

## 14.2 摘要模板

| 模板 | 输出内容 |
| --- | --- |
| 总公司经营分析会 | 全国概况、高风险机构、共性问题、重点整改 |
| 责任区分析会 | 区域对标、机构分层、标杆与落后机构、行动清单 |
| 分公司专题会 | 本机构风险、驱动因素、核查事项、整改进度 |

# 15. P1-05 整改工作台增强

- 任务详情页支持编辑记录、状态历史、复盘历史和附件索引。

- 责任部门和责任人使用组织目录选择器，不使用浏览器prompt。

- 增加到期提醒、逾期标识、责任区升级和任务筛选。

- 增加任务按机构、部门、指标、状态和逾期情况统计。

- 形成建议采纳率、任务完成率、逾期率、目标达成率和指标改善率。

# 16. 数据与接口改造

| 对象 | 新增关键字段/接口 |
| --- | --- |
| metric_metadata | metric_id、category、direction、benchmark_strategy、trend_threshold、precision |
| organizations | org_id、org_name、org_type、parent_org_id、status |
| diagnoses | schema_version、org_id、comparison_scope、diagnosis_score |
| evidence | benchmark_type、benchmark_label、metric_id、calculation_version |
| remediation_tasks | direction、target_type、status_history、source_recommendation_id |
| reviews | rank_change、benchmark_change、distance_to_target_change |
| AI评测 | POST /api/evaluations/run；GET /api/evaluations/{id} |
| 多机构比较 | POST /api/comparisons |
| 自然语言查询 | POST /api/queries/execute |

# 17. 埋点与运营指标

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| 诊断打开率 | 查看智能诊断的活跃用户/看板活跃用户 |
| AI生成率 | 生成AI解读的诊断数/可生成诊断数 |
| 证据查看率 | 点击查看依据的AI或规则结论占比 |
| 追问率 | 发生追问的诊断会话占比 |
| 建议采纳率 | 转为整改任务的建议占比 |
| 任务完成率 | 已完成及关闭任务/已确认任务 |
| 整改改善率 | 复盘结果为明显或小幅改善的任务占比 |
| AI失败降级率 | AI失败后成功回退基础诊断的比例 |

# 18. 排期与里程碑

| 里程碑 | 建议周期 | 交付内容 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 P0事实与口径 | 1.5周 | 统一诊断内核、指标元数据、对标策略、整改方向 | 业务口径评审通过 |
| M2 P0可信AI与权限 | 1.5周 | 真实AI评测、机构编码、权限、测试补齐 | P0发布门禁通过 |
| M3 受控试点 | 2周 | 3-5家机构试点、反馈和指标监测 | 无高风险缺陷，用户满意率达标 |
| M4 P1比较与趋势 | 2周 | 多机构比较、多月趋势 | 功能与口径验收 |
| M5 P1下钻与运营 | 3-4周 | 业务主题下钻、查询、摘要、整改增强 | 试点扩围评审通过 |

# 19. 发布策略

## 19.1 P0受控试点

- 默认AI关闭，由管理员按试点机构白名单开启。

- 保留基础诊断作为始终可用的降级路径。

- 试点期间每日监控错误、数字校验失败、响应时延和用户反馈。

- 发现关键数字错误、越权或错误整改复盘时立即关闭AI增强能力。

## 19.2 P1灰度

- 多机构比较和趋势分析先向总公司及责任区角色开放。

- 明细下钻按数据主题逐项灰度，并单独完成权限评审。

- 自然语言查询仅开放白名单意图，不支持任意SQL或自由数据访问。

# 20. 最终验收清单

- 新旧页面风险等级和专业诊断逻辑一致。

- 全部核心指标已配置方向、类型和对标策略。

- 绝对金额不存在与全国合计直接对标。

- 整改复盘通过increase/decrease/target/neutral全部用例。

- 真实AI评测达到数字、Schema、禁区和性能门禁。

- 机构权限使用orgId并通过跨机构越权测试。

- PostgreSQL、容器重启和数据持久化验证完成。

- 关键API、权限、会话、反馈、任务、复盘和审计测试通过。

- 公开静态版AI关闭且不发送经营数据。

- 试点监控指标、回滚方案和责任人已确认。

建议决策 先完成全部P0并进入3-5家机构受控试点；P1按“比较与趋势 → 业务下钻 → 查询与整改运营”的顺序推进，不建议并行铺开。